深圳高新区北区产业升级改造实施方案

修订说明

按照市委市政府强区放权改革统一部署，高新区北区产业升级改造相关工作移交南山区政府。现结合相关政策、情况的变化和高新区北区升级改造的最新进展，对《深圳高新区北区产业升级改造实施方案》（深府办函〔2015〕115号，以下简称《实施方案》）的相应内容进行了修订，说明如下：

一、实施背景

增加南山区高新区北区产业升级改造实施做法的描述。在市政府的指导下，2016年8月31日，南山区政府与深投控公司签订《高新区北区升级改造战略合作框架协议》，确定深投控公司为高新区北区升级改造统筹主体。提出“政府主导、统一规划、产业升级、投控统筹”的整体思路。

二、总体目标

原文“以实现产业升级、空间倍增和产城融合为总体目标”修改为：通过片区统筹来实现产业升级、空间倍增和产城融合的总体目标。

理由：避免多个主体各自为政改造带来的弊病和不足，高新区北区的升级改造采取片区统筹模式。

三、政策要点

1、“（一）空间分配”第三段增加“高新区北区产业升级改造形成的创新型产业用地，由南山区政府负责组织建设创新型产业用房，按照专业园的模式运营管理，壮大产业集群”。

理由：产业升级改造形成的创新型产业用地，建设政府创新型产业用房，打造专业园，形成产业集聚。

2、“（一）空间分配”删除第4段末尾“已按照高新区北区城市更新专项规划移交创新型产业用地的城市更新单元，不再配建创新型产业用房”。

理由：《深圳市城市更新项目创新型产业用房配建规定》第三条规定，深圳经济特区高新技术产业园区内的城市更新项目应按相应标准配建创新型产业用房。

3、“（一）空间分配”增加第5款。高新区北区创新引入产业公共服务平台，承载产业配套、政务服务、文创设施等公共服务功能，用于市区两级政府确认的国家级实验室、孵化器、中试空间和创客平台等。该平台作为产业公共配套，纳入公共服务设施，不计入660万片区开发总量。产业公共服务平台不计地价，建成后由政府回购，产权归政府所有，由单一主体统筹运营。

理由：北区产业配套设施严重缺乏，建设产业公共服务平台，有利于产业升级以及构建示范性的高科技产业园区。该平台具备公共产品的属性，其对象为片区企业和就业人口，不会带来片区新增人口，基本不增加市政、交通承载压力。产业公共服务平台纳入公共服务设施，依据法定图则，公共服务设施面积不计入片区开发660万总量。

4、“（二）分割转让”末尾增加一条对接《国家自主创新示范区条例》的条款：产业用房出租应按照《国家自主创新示范区条例》的相关规定执行。

5、“（三）开发模式”（1）“权利主体为非高新技术企业的项目，鼓励通过股权组合的方式与高新技术企业合作开发。”中增加与统筹主体合作开发。（2）对“探索成片开发模式”的内容进行深化，提出单元规划管控，划定统筹单元与小地块整合单元，力求整体开发。（3）“按照产业升级改造单元规划进行整体开发”修改为：按照片区统筹规划进行整体开发。

理由：落实市、区政府对高新区北区“连片改造，成片整备”的片区统筹更新要求。

6、新增“（四）产业保护与重点产业对接服务”。

理由：提升高新区北区升级改造项目质量，减少产业空间房地产化操作空间，有利于后期执行产业监管。

四、实施机制

1、将“（一）明确事权划分”中“向市科创委提交以下产业升级计划申报材料”修改为：向南山区政府提交以下产业升级计划申报材料。

2、“（一）明确事权划分”新增“市科技创新委指导、协调南山区政府做好高新区北区产业用地升级改造项目的统筹和管理工作，引导战略性新兴产业和未来产业形成产业集群，支持重大科研项目落地。”

理由：新增市科技创新委在高新区北区产业用地升级改造项目中的宏观指导和协调职能，有利于提升南山区政府统筹和管理工作成效。

3、删除“（一）明确事权划分”第一、二段内容，合并修改为“南山区政府审核高新区北区产业用地的升级改造项目申报材料：城市更新单元计划申报材料、产业升级方案等。其中，产业升级方案包括项目定位、产业前景、主营业务和可研报告等。南山区政府审核同意的产业升级改造项目，申报主体按照我市城市更新有关政策及程序继续办理相关手续。”

理由：“（一）明确事权划分”将市科技创新委、南山区政府、南山区城市更新部门三个层级的职能单独成段，条理更加清晰。

其余修订情况具体见附件《各部门意见采纳情况表》。

五、推进步骤

1、结合南山区高新区北区升级改造工作进展和实施计划，对推进步骤进行优化调整。并对2018至2025年的规划实施目标分三期进行部署。

2、“五、推进步骤”第二段新增“2018年，完成制定《高新区北区升级改造统筹规划实施方案》，包括规划专题、基础资料汇编、实施控制导则、交通专题、市政工程、海绵专题、综合管廊等规划。”。

理由：制定《高新区北区升级改造统筹规划实施方案》是南山区政府主导高新区北区升级改造的重要工作，对后期整个升级改造的推动和质量具有决定性作用。

六、配套工程

1、将“（一）道路改造优化工程”和“（二）公共交通优化工程”合并为“（一）道路交通优化工程”。同时结合高新区北区道路交通设施规划建设的最新进展，完善高新区北区交通改善措施。

2、将“（二）公共设施完善工程”中“社区公园”修改为：公园。

3、将“（二）公共设施完善工程”中“安居型商品房”改为“人才住房”。

理由：与《关于加强和改进城市更新实施工作的暂行措施》“提高人才住房、保障性住房配建比例”的要求相一致。

七、保障措施

1、“（一）成立工作机构”结合南山区政府高新区北区升级改造工作机构设置情况和南山区政府与深投控公司签订的战略合作框架协议进行优化调整。

2、“（二）落实工作责任”结合市委市政府强区放权改革的统一部署进行调整。

3、“（三）制定工作方案”明确由南山区政府组织编制《高新区北区升级改造统筹规划实施方案》，对片区总体定位、统筹内容、实施路径等问题进行研究，征求市发展改革委、科技创新委、规划国土委、交通运输委等部门意见后，用于指导片区产业升级项目的整体改造实施。

统筹单元的解释：

为落实“连片改造、成片整备”的更新目标，保证产业公共服务平台、公共空间和地下空间的互联贯通，理清公共配套责任，实现整体开发，在参照主要道路和宗地权属的基础上，优化专项规划确定的GX01、GX02单元，划定统筹单元。