深圳市交通运输局交通建设项目工程

总承包(EPC)管理导则（试行）起草说明

根据《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》（建市〔2016〕93号）、《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号）相关文件，明确提出政府投资工程应完善建设管理模式，加快推行工程总承包。

为完善深圳市交通建设项目政府投资管理体制，促进政府投资项目工程总承包（EPC）一体化，切实提高政府投资总承包项目的建设管理水平和投资效益，规范局属交通建设项目工程总承包（EPC）管理，制定了《深圳市交通运输局交通建设项目工程总承包(EPC)管理导则（试行）》（以下简称《EPC管理导则》）。现将有关情况说明如下：

一、《EPC管理导则》制定的必要性

（一）亟需完善工程总承包制度建设需要。

近年来，交通运输部和住建部相继出台了工程总承包（EPC）相关的管理办法。为全面贯彻落实中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见，体现深圳交通建设先进性理念，亟需规范交通建设项目EPC工程总承包管理制度设计，在适用范围、发包和承包、管理模式等方面对工程总承包管理制度做出明确规定，充分发挥工程总承包的制度绩效。

（二）加强法制建设需要。

随着国家工程总承包模式的推进，近几年我局大力探索工程总承包(EPC)发包及管理模式，为有效推进工程总承包管理制度化和规范化，进一步提高管理水平，需制定工程总承包管理制度，发挥法治的引领和规范作用，依法规划、科学建设和管理，着力创新城市管理服务，规范局属交通建设项目工程总承包发包模式，增强投资控制、减少合同风险。

（三）廉政制度建设需要。

针对工程管理领域存在的廉政问题，应完善制度设计、招标投标工作程序和机制，强化全过程监督管理，并进一步规范招标人权力行使、斩断利益输送链条，打击转包挂靠等违纪违法行为，营造公平公正、良性竞争的市场环境，促进我市交通建设行业持续健康发展。

二、《EPC管理导则》制定依据和过程

除结合我局实施的政府投资项目管理实践之外，《管理导则》还主要参考了以下政策法规及相关文件：

（一）《中华人民共和国建筑法》；

（二）《中华人民共和国合同法》；

（三）《中华人民共和国招标投标法》；

（四）《建设项目工程总承包管理规范》（住建部公告第1535号）；

（五）《公路工程设计施工总承包管理办法》（交通运输部令2015年第10号）；

（六）《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》（住建部发改委建市规〔2019〕12号）；

（七）《关于建设工程招标投标改革的若干规定》（深府〔2015〕73号）

（八）《关于进一步完善建设工程招标投标制度的若干措施》（深圳市住建局深建规〔2020〕1号）；

（九）《EPC工程总承包招标工作指导规则（试行）》（深建市场〔2016〕16号）。

我局于2020年1月启动《EPC管理导则》起草工作，于2020年3月完成初稿并征求了局属相关部门意见。根据反馈意见，我局对初稿进行了修改完善，形成了《EPC管理导则》（征求意见稿）。

三、《EPC管理导则》主要内容及创新

（一）《EPC管理导则》主要内容。

《EPC管理导则》分为总则、发包和承包、设计管理、EPC项目实施、附则五个章节，共三十六条。结合我局项目管理和行业监督管理实际，对EPC项目发包和承包、设计阶段的管理、施工实施过程进行管控等内容予以了明确。

第一章 总则。主要对《EPC管理导则》制定目标、制定依据、工程总承包（EPC）名词解释、适用范围等方面进行了规定。

第二章 工程总承包（EPC）项目发包和承包。根据深圳市现行招投标法规和局属工程总承包（EPC）管理经验，对工程总承包（EPC）项目招标条件、分阶段招标模式、招标程序、投标单位资质业绩情况、定标原则流程、合同计量及计价原则、支付方式及反向审查机制等方面进行了规定。

第三章 设计管理。主要从设计人员管理、设计内容管理（含方案设计、初步设计、施工图设计、施工阶段设计管理、设计申报等5个阶段的设计内容）、设计文件审核等方面进行了规定和要求，并推行限额设计，原则上工程概算不得超出工程估算，工程预算不得超出工程概算，严格控制项目投资。

第四章 EPC项目实施。对EPC项目施工过程管理进行了规范性规定。主要从施工许可证的办理到竣工验收，强调施工管理过程中应建立健全的管理机制、加强施工人员管理，做好安全生产和工期把控，规定了EPC项目承包单位工作职责、分包管理、EPC项目承包单位的监管、及对发生违法分包及工程质量安全事故等行为予以追责。

第五章 附则。规定了《导则》的实施时间。

（二）《EPC管理导则》的创新。

1.对于建设规模、技术方案、建设标准等要求相对不明确，且施工难度大、技术十分复杂的交通建设项目推行两阶段招标。通过优选设计方案、引导合理低价、实施落标补偿等机制，可较好解决了EPC项目招标存在的方案不确定、投资不可控问题，实现了择优和竞价的目标。

2.确保项目投资控制方面进行了创新，结算模式为固定清单单价按实结算和设置总价上限双控模式。原则上由中标人根据确定的方案设计、建设规模和建设标准，在此基础上自行开展设计优化并编制工程量清单并报价。招标文件及合同文件可根据实际情况设置人工、材料调差条款，概算投资下浮一定比例后作为项目投资的上限控制价。

3.明确工程总承包项目办理质量、安全监督及施工许可证的条件，对于建设工期要求紧急、工期长的EPC项目，可充分利用EPC项目特点优势节约工期。