附件1

深圳市海绵城市建设管理规定

（征求意见稿）

目录

第一章  总则

第二章  规划管理

第三章  建设管理

第四章  运行维护管理

第五章  保障和监督

第六章  法律责任

第七章  附则

# 第一章 总则

第一条【目的】为了大力推进海绵城市建设，改善城市生态环境，提高城市发展质量，促进人与自然和谐发展，根据有关法律法规，结合本市实际，制定本规定。

第二条【适用范围】本规定适用于本市行政区域内海绵城市规划、建设、运行维护及其监督管理。

海绵城市是指通过加强城市规划建设管理，充分发挥建筑、道路和绿地、水系等生态系统对雨水的吸纳、蓄渗和缓释作用，有效控制雨水径流，实现自然积存、自然渗透、自然净化的城市发展方式。

第三条【工作原则】海绵城市建设应当坚持生态为本、自然循环，规划引领、统筹推进，政府引导、社会参与的原则。城市规划建设管理全过程应当落实海绵城市建设要求。海绵化设施应当因地制宜与主体工程同步规划设计、建设、验收和投入使用。

第四条【政府责任】市政府负责统筹推进全市海绵城市建设工作，协调解决海绵城市建设中的重大问题。

区政府应当认真贯彻市政府的统一部署，统筹推进辖区海绵城市建设工作，协调解决辖区海绵城市建设中的重大问题。

第五条【海绵城市工作机构】市政府成立市级海绵城市建设工作领导机构（下称市级海绵城市工作机构），办公室设在市水务部门。市级海绵城市工作机构负责组织拟订海绵城市建设政策、技术标准、实施方案、考核办法等，具体协调、指导、督促各相关单位开展海绵城市建设工作。

区政府成立区级海绵城市建设工作领导机构（下称区级海绵城市工作机构），办公室设在区水务部门。区级海绵城市工作机构负责拟定海绵城市建设计划及实施方案，具体协调、指导、督促辖区各相关单位开展海绵城市建设工作。

第六条【各部门职责】市、区政府部门按照各自职责，负责本行业范围内海绵城市的推进实施和监督管理工作。

规划和自然资源部门、城市更新和土地整备部门在土地使用权出让、用地规划许可、建设工程规划许可及竣工验收等环节，应当落实海绵城市建设的相关要求。

住房建设、交通运输、水务等行业主管部门应当制定、完善本行业的海绵城市技术规范；在建设项目策划生成、规划设计、建设施工、竣工验收等环节，督促相关单位落实海绵城市建设的相关要求。

财政部门负责会同海绵城市工作机构制定支持海绵城市建设的财政政策；按规定统筹保障海绵城市规划、建设、运维、管理的有关资金需求。

第七条【海绵城市建设引领要求】政府主导的重点开发区域和政府投资建设项目必须严格落实海绵城市建设要求，发挥示范引领作用。政府投资建设项目的建设单位应当在项目的规划、设计、建设、运行维护过程中落实海绵城市建设的相关要求。

# 第二章 规划管理

第八条【国民经济和社会发展规划】发展改革部门在组织编制国民经济和社会发展规划或者年度计划时，应当将海绵城市建设相关内容纳入其中。

第九条【国土空间规划】规划和自然资源部门组织编制或修编国土空间总体规划时，应当落实海绵城市建设要求，统筹兼顾已批准的海绵城市建设专项规划，明确海绵城市建设的目标及发展策略，将雨水年径流总量控制率作为其刚性控制指标，并将海绵城市建设要求融入生态保护、绿地系统、功能分区等内容中，统筹谋划、系统考虑。

第十条【专项规划】规划和自然资源部门负责组织编制或修编市级海绵城市建设专项规划，明确海绵城市建设“渗、滞、蓄、净、用、排”所需的空间布局和年径流总量控制率、硬化地面率等海绵城市建设管控指标。

区政府根据市级海绵城市建设专项规划，组织编制区级海绵城市建设专项规划，细化海绵城市建设空间布局，逐级分解并落实年径流总量控制率、硬化地面率等海绵城市建设管控指标。在海绵城市建设重点开发区域，区政府还可以编制片区海绵城市建设专项规划。

海绵城市建设专项规划的空间管控要求和相关指标应当纳入“多规合一”信息平台，并叠加到国土空间规划“一张图”上。

第十一条【规划衔接】编制或修编法定图则、土地整备规划、城市更新单元规划等控制性详细规划时，应当开展海绵城市专题研究，衔接各级海绵城市建设专项规划，根据实际情况确定规划范围内建设用地的海绵城市建设管控指标，充分保障公共空间海绵化设施用地。

第十二条【其他专业规划】各行业主管部门编制或修编各层次道路、绿地、水系统、排水防涝、竖向、绿色建筑等专项规划时，应当与各级海绵城市建设专项规划充分协同，编制海绵城市篇章，全面落实海绵城市建设要求。

第十三条【规划技术标准】规划和自然资源、交通运输、水务、城管等行业主管部门在制定规划技术标准和规范时，应当纳入海绵城市建设的编制要求和技术要求。

# 第三章 建设管理

第十四条【海绵城市设计要求】建设项目的设计应当遵循国家、省、市的给排水、海绵城市相关规范和标准，应当达到规划许可的海绵城市建设管控指标要求，并应当按照先绿后灰的原则优先使用屋顶绿化、透水铺装、下沉式绿地、生物滞留设施等生态型的绿色设施，不得简单使用雨水调蓄池等灰色设施满足海绵城市建设管控指标要求。

第十五条【项目建设要求】新建、改建、扩建建设项目应当落实海绵城市建设管控指标，同步设计、施工、验收海绵化设施，并应当符合以下规定：

（一）新建居住建筑硬化地面率应当小于40%；新建公共管理与服务设施建筑、商业服务建筑、工业建筑硬化地面率应当小于50%；改建、扩建建筑硬化地面率不应当大于改造前，且应当小于70%；

（二）新建、改建、扩建道路绿化带应当通过设置微地形或者建设生物滞留设施，滞蓄净化道路自身雨水，道路纵坡大于7%或者道路绿化带小于1.5米时除外；人行道、非机动车道应当具有透水性能并尽可能建设透水基础；

（三）新建、改建、扩建公园绿地应当通过合理竖向设计布局下沉式绿地、雨水花园、旱溪、湿塘、调节塘、湿地等海绵化设施，年径流总量控制率应当大于80%，并结合公园浇洒用水需求合理开展雨水回用；有外来汇水的公园应当按规划要求设计雨水调蓄空间，消纳周边区域的雨洪水；

（四）河湖岸线及周边空间应当建设植被缓冲带、生态型驳岸；除码头等生产性岸线及必要的防洪岸线外，新建、改建、扩建城市水体的生态性岸线率应当大于70%。

第十六条【海绵城市建设管控指标豁免清单】位于地质灾害易发区、特殊污染源地区内的建设项目，以及桥梁、隧道、照明、零星修缮、应急抢险、保密工程等类型建设项目可以豁免海绵化设施建设。海绵城市建设项目具体豁免清单由各市级行业主管部门按有关规定制定，经市级海绵城市工作机构统一报市政府同意后实施。

纳入豁免清单的项目，在建设审批环节对其海绵城市建设管控指标不作要求，由建设单位因地制宜开展海绵城市建设。

第十七条【项目前期阶段】建设项目在前期论证中应当按照规划和设计要求，科学合理统筹考虑海绵设施建设，属于海绵城市豁免清单上所列明的项目除外，该类项目应当在相关报审文件中予以说明。

政府投资项目的建设单位应当在项目建议书中明确项目的海绵城市建设管控指标，在可行性研究报告中明确海绵化建设的技术思路、建设目标、建设内容、具体技术措施、投资估算和后期运行维护费用估算等。

社会投资建设项目在核准或备案阶段，建设单位应当明确海绵城市建设管控指标、建设内容、具体技术措施和资金需求等。

第十八条【用地规划许可阶段】规划和自然资源部门在用地预审与选址意见书中，应当依据海绵城市建设项目豁免清单和海绵城市规划审批要点，将建设项目是否开展海绵化建设作为基本内容予以载明。

规划和自然资源部门、城市更新和土地整备部门在核发建设用地规划许可或者出具规划设计要点时，应当列明该项目的年径流总量控制率、硬化地面率等海绵城市建设管控指标。

不需要办理选址、土地供应手续的政府投资改造类项目，在项目立项环节，发展改革部门或者建设单位应当征求区级海绵城市工作机构意见，区级海绵城市工作机构明确提出海绵城市建设管控指标。

第十九条【方案设计和建设工程规划许可阶段】建设项目方案设计阶段，建设单位应当组织设计单位严格按照相关规划条件要求，组织编制方案设计海绵城市专篇，填写自评价表和承诺书，承诺满足项目海绵城市建设管控指标要求，并将其一并提交方案设计核查部门。方案设计海绵城市专篇、自评价表或者承诺书缺失的，规划和自然资源部门、城市更新和土地整备部门应当要求建设单位限期补正。

市政类线性项目方案设计海绵城市专篇应当随方案设计应当在选址及用地预审前编制完成。

建设工程规划许可证中应当告知下阶段建设项目的海绵化建设工作落实要求。

规划和自然资源部门、城市更新和土地整备部门应当对海绵城市方案设计专篇内容是否满足海绵城市建设管控指标进行监督抽查，可以委托第三方技术服务机构开展。

第二十条【初步设计阶段】建设单位进行初步设计时应当同步开展海绵城市设计。

交通运输、水务等部门按照有关规定开展初步设计评审时，应当加强海绵城市设计审查，并将审查结论纳入总体审查意见。海绵城市设计审查不合格的，建设单位应当按照审查意见对初步设计进行修改完善。

第二十一条【可研与概算批复】发展改革部门在项目可行性研究报告评审过程中，应当强化对海绵化技术措施的合理性、投资合理性的审查，并在批复中予以载明。

发展改革等部门批复政府投资项目总概算时，应当按相关标准与规范，充分保障海绵化设施的规划、设计、建设、监理等资金需求。

第二十二条【施工图设计和施工实施环节】施工图设计阶段，设计单位应当严格按照海绵城市专篇，以及国家、省和深圳市相关海绵城市设计标准、规范和规定等编制要求，编制海绵化设施的施工图设计文件，并上传至深圳市建设工程勘察设计管理系统。

住房建设、交通运输、水务等部门在实施施工图设计文件抽查、施工过程中的质量安全监督管理时，应当将海绵城市内容纳入重点监管内容。

第二十三条【建设单位责任和要求】建设单位对所属建设项目的海绵化设施建设负首要责任，应当在设计、施工、监理等招标文件和合同中载明项目海绵化设施建设的具体内容、相关标准、技术规范，并组织设计、施工、监理等参与方予以全面落实。

建设单位不得明示或者暗示设计、施工、监理、检测等单位违反本规定要求。

第二十四条【设计单位责任和要求】设计单位应当基于设计项目的海绵城市建设管控要求，按照国家、省、市的海绵城市有关规定、标准和技术规范进行项目的海绵城市设计。项目实施过程中需要发生设计变更的，不得降低地块海绵城市建设管控的指标要求和海绵化设施的建设标准。

第二十五条【施工单位责任和要求】施工单位应当严格按图施工，并在施工过程中不得擅自去除、降低或者削减设计图纸中相关海绵化设施的具体功能、标准和内容。

施工单位在项目海绵化设施建设中应当使用经检验、测试合格的材料、构配件和设备。严禁使用不合格的原材料、成品、半成品。施工过程应当形成完整的施工技术资料，并在建设项目完工时提交海绵化设施建设竣工资料。

第二十六条【监理单位责任和要求】监理单位应当严格履行对建设项目海绵化设施施工的监理职责。对海绵化设施中的隐蔽工程，监理单位应当切实保障旁站、平行检验、巡视频率等监理力度，确保项目按图施工。

监理单位应当加强对海绵化设施原材料见证取样检测，切实保证进场原材料先检后用，检测不合格材料必须进行退场处理。

第二十七条【验收要求】建设单位组织竣工验收（含水务工程完工验收，下同）时应当按照海绵城市建设有关验收技术标准完成海绵城市验收事项，竣工验收报告应当载明海绵化设施建设内容合格与否的结论。海绵城市验收事项不合格的，建设项目不得通过竣工验收。

建设单位在申请建设工程竣工联合（现场）验收时，应当包含海绵化设施建设相关内容的竣工图纸及相关材料，以及载明海绵化设施建设内容合格与否的竣工验收报告。

规划和自然资源部门在规划核实时，应当复核建设项目滞蓄空间建设情况、硬化地面率落实情况。

# 第四章 运行维护管理

第二十八条【运行维护责任主体】公园绿地、道路广场、水务设施等项目中的海绵化设施，其运行维护责任主体为相应项目的管理单位。

建筑类项目中的海绵化设施，其运行维护责任主体为该建筑的所有权人。

依照上述规定无法确定运行维护责任主体的，由所有权人作为运行维护责任主体；所有权人不明的，由投资人作为运行维护责任主体；投资人不明的，由政府指定运行维护责任主体。

运行维护责任主体可以自行维护，也可以委托其他主体进行维护（以下统称运行维护单位）。

第二十九条【运行维护要求】运行维护单位应当按照有关技术标准与规范做好运行维护工作，建立健全运行维护制度和操作规程，设置设施标识及安全警示标识等，确保海绵化设施正常安全运行。因运行维护不当造成海绵化设施损坏或无法发挥正常功能的，运行维护单位应当按原标准予以恢复。

第三十条【运行维护服务标准、成本核算规则】交通运输、水务、城管等行业管理部门应当会同同级海绵城市工作机构制定各自行业管理范围内海绵化设施的运行维护服务标准和成本核算规则。

住房建设部门应当会同海绵城市工作机构制定房屋建筑（建筑小区）海绵化设施的运行维护服务标准和成本核算规则。

第三十一条【保护要求】任何单位和个人不得非法侵占、损毁海绵化设施。非法侵占、损毁海绵化设施的，海绵化设施运行维护单位有权要求恢复原状。

单位和个人确因特殊原因需要临时拆除、改动、占用海绵化设施的，应当及时对原海绵化设施予以恢复。不能恢复的，应当在同一地块或项目内新建效果不低于原有同类功能的海绵化设施，且不得新增不透水硬化地面。

第五章 保障和监督

第三十二条【社会参与】政府鼓励企事业单位、科研机构、公益组织和个人积极参与海绵城市建设工作，激励海绵城市建设投融资模式和运营机制的创新，支持海绵城市新技术、新工艺、新材料、新产品的研发与应用。

第三十三条【资金扶持与奖励】市政府对社会资本实施海绵化建设或改造的建设项目给予资金扶持；对在海绵城市规划、设计、施工、监理、运行维护、标准制定、产品研发等工作中做出突出贡献的单位和个人予以表彰和奖励。具体办法由市级海绵城市工作机构会同市财政部门组织制订，报市政府批准后实施。

第三十四条【经费保障】市、区海绵城市工作机构以及各行业管理部门在行使海绵城市建设管理职能过程中，可以委托第三方技术服务机构开展海绵城市建设相关技术服务工作，相关费用由同级财政予以保障。

第三十五条【信息保障】市级海绵城市工作机构负责建立全市海绵城市建设管理信息系统，并依托市政务信息资源共享平台开展信息共享。市、区有关职能部门应当按同级海绵城市工作机构要求将海绵城市建设的相关业务信息录入系统并动态更新。

第三十六条【教育培训】各级政府及其部门应当对全社会开展海绵城市建设宣传教育，提升社会公众对海绵城市的认知与参与度。

市、区海绵城市工作机构以及有关行业建设管理部门、行业协会等单位应当结合海绵城市建设的具体工作开展业务培训，提高我市海绵城市的建设管理水平。

第三十七条【考核、评估管理】市级海绵城市工作机构代表市政府对各区政府和市相关单位开展海绵城市建设工作年度实绩考评，考评结果纳入市政府绩效考核体系和生态文明建设考核体系。区级海绵城市工作机构代表区政府对区相关单位开展海绵城市建设工作年度实绩考评，考评结果纳入区政府绩效考核体系和生态文明建设考核体系。

市、区海绵城市工作机构根据国家海绵城市建设评估评价标准和相关要求，对辖区海绵城市建设成效开展评估。

市、区海绵城市工作机构通过巡查、抽查等方式对辖区海绵城市建设的工作情况进行督促检查，及时向各相关单位反馈，并定期向本级政府工作报告。

第三十八条【建设项目监督管理】规划和自然资源、住房建设、交通运输、水务等部门按职责通过行政许可、工程质量监督、技术审查等方式对所辖行业建设项目的海绵城市规划、设计、施工等相关工作进行日常监督管理，督促建设项目相关单位进行整改，并定期向海绵城市工作机构报告。

住房建设、交通运输、水务、城管行业主管部门负责对建筑类、交通设施类、水务类、公园绿地类等自身管辖范围内项目的海绵化设施运行维护情况实施监督管理。

第三十九条【社会监督】任何单位和个人有权对海绵城市建设活动进行监督。发现违反本规定的行为，任何单位和个人可向市、区海绵城市工作机构以及各行业管理部门、监察部门举报。

# 第六章 法律责任

第四十条【行政责任】政府部门及其工作人员违反本规定，在海绵城市规划、建设、管理工作中不履行或者不正确履行职责的，依照有关法律、法规的规定追究责任；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

第四十一条【建设单位法律责任】建设单位违反本规定有下列行为的，由依法负责该建设项目工程质量安全监管的住房建设、交通运输、水务主管部门责令限期改正，并处以二十万元以上五十万元以下罚款：

（一）新建、改建、扩建建设项目未按要求同步开展海绵化设计、建设的；

（二）明示或者暗示设计、施工、监理、检测单位违反海绵化建设标准、规范，降低海绵城市建设管控指标或工程质量的；

（三）明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的；

（四）未按海绵城市建设技术标准和国家有关规定组织工程质量验收和工程竣工验收，或者验收不合格擅自交付使用的。

第四十二条【设计单位法律责任】设计单位违反本规定第十四条、第二十四条，未按照有关法律、法规、强制性标准和技术性规范要求在设计阶段开展海绵城市设计，或者未按规定程序变更设计要求降低海绵城市建设管控指标和海绵化设施建设标准的，由依法负责该建设项目工程质量安全监管的住房建设、交通运输、水务主管部门责令限期改正，并处十万元以上三十万元以下罚款；情节严重的，由颁发资质证书的部门依照行政法规、地方性法规规定责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书。

第四十三条【施工单位法律责任】施工单位违反本规定第二十五条，未严格按照海绵城市工程设计图纸和相关施工规定、标准施工，擅自变更海绵化设施，或者采用不符合要求的劣质材料、产品、设备的，由依法负责该建设项目工程质量安全监管的住房建设、交通运输、水务主管部门责令限期改正，并处以二十万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，由颁发资质证书的部门依照行政法规、地方性法规规定责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书。

第四十四条【监理单位法律责任】违反本规定第二十六条，监理单位未履行监理职责造成工程质量事故的，除依法承担赔偿责任外，由依法负责该建设项目工程质量安全监管的住房建设、交通运输、水务主管部门依照《深圳经济特区建设工程监理条例》的有关规定处罚。

第四十五条【运维单位法律责任】运行维护单位违反本规定第二十九条，未建立健全海绵化设施维护管理制度和操作规程或者未按要求进行设施运行维护的，由负责该运行维护项目监管的行业主管部门责令限期改正；逾期未改正的，处以一万元以上三万元以下罚款。

运行维护单位疏于管理造成海绵化设施损坏或者无法发挥正常功能的，由负责该项目监管的行业主管部门责令其限期按原标准修复，并处三万元以上五万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。

第四十六条【破坏设施责任】任何单位或者个人违反本规定第三十一条，非法侵占、损毁海绵化设施及其配套监测设施设备的，由负责该设施监管的行业主管部门责令其限期按原标准修复，并处三万元以上五万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

第四十七条【直接责任人员罚则】依照规定给予单位罚款处罚的，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，分别按照单位罚款数额百分之十的标准处以罚款。

第四十八条【不良记录】建设、设计、施工、监理和运行维护等单位违反本规定的，有关主管部门可以将其违法行为作为不良记录予以公示。

# 第七章 附则

第四十九条【参照适用】深汕特别合作区的海绵城市建设管理可以参照本规定执行。

第五十条【建设单位定义】本规定所称建设单位是指建设项目的投资人、投资人代表或者由投资人设立的建设项目法人。

第五十一条【海绵城市建设管控指标】本规定所称海绵城市建设管控指标包括且不限于以下指标：

（一）年径流总量控制率，是指通过自然与人工强化的渗透、滞蓄、净化等方式控制城市建设下垫面的降雨径流，得到控制的年均降雨量与年均降雨总量的比值。

（二）建筑的硬化地面率是指除屋面外，不具有透水性能的地面面积与地面总面积的比值。地下室顶板、地铁车辆段顶板覆土厚度大于1米且设置绿化或透水铺装的，按具有透水性能的地面计算。

（三）城市水体的生态性岸线率是指生态岸线长度与两岸岸线长度的比值，其中生态岸线长度和两岸岸线长度均不包含码头等生产性岸线及必要的防洪岸线长度。

第五十二条【建设项目海绵化设施】承担海绵功能的设施按主要功能可分为滞蓄、渗透、集蓄利用、调节、转输、净化等类型。建设项目应当结合项目及所在区域特点，依据国家、省、市相关标准和指标要求，设计承担海绵功能的海绵化设施及其组合，实现海绵城市建设管控指标。

除水务类工程项目外，本规定所称海绵化设施包括且不限于：

（一）透水铺装、绿色屋顶、下沉式绿地、生物滞留设施（雨水花园、生物滞留池等）、渗透塘、渗井等滞蓄渗透设施；

（二）湿塘、蓄水池、雨水罐等集蓄利用设施；

（三）调节塘、调节池等调节设施；

（四）植草沟、渗管、渗渠等转输设施；

（五）植被缓冲带、初期雨水弃流设施、人工土壤渗滤、雨水湿地等净化设施。

本规定所称绿色设施为采用自然或人工模拟自然生态系统控制城市降雨径流的设施，灰色设施为非自然的工程化设施。

第五十三条【生效日期】本规定自2021年月 日起施行。