广东省深圳监狱

罪犯收押中心项目可行性研究报告

广 东 省 深 圳 监 狱

二○一八年十二月

一、基本情况

（一）项目申报单位基本情况

申报单位：深圳监狱

地址：广东省深圳市坪山区金田路200号

邮编：518118         联系电话：0755-66818181

法人代表：蔡曙光

申报单位概况：深圳监狱是广东省司法厅下属大型监狱，担负着执行刑罚，惩罚、教育、改造罪犯的重要任务。狱设计关押容量为5000人，目前在押罪犯4000人左右，共分10个监区：其中普通监区6个、功能监区4个。深圳监狱是广东省监狱系统正规化、信息化管理试点单位，正在创建全国示范监狱。

（二）项目基本情况

项目名称：深圳监狱罪犯收押中心

项目性质：新建项目

项目经费使用单位：深圳监狱

主要工作内容：成立罪犯收押中心

绩效目标：推进新犯收押工作流程化、标准化。

项目预计总投入：1147215.19元，具体建设内容及资金来源附后。

二、必要性与可行性

（一）项目设立背景与必要性。党的十九大报告指出“人民美好生活需要日益广泛，不仅对物质文化生活提出了更高要求，而且在民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面的要求日益增长”。新时代要有新作为，新时代要有新担当。紧密结合司法行政工作实际，在困点、难点上下功夫，特别是涉及到一些部门与部门、单位与单位之间的协调、发展道路更应该奋发进取、开拓创新。

为更好践行改造宗旨,监狱以党的十九大精神为指导,以“定位准，重实用”为方针，为服刑人员搭建规范、标准的收押学习教育中心，通过智能的触摸操作、声像图文的交互式体验，使服刑人员更直观地清楚认知监狱实况和相关管理规章制度，了解日常行为规范和内务卫生等规定、要求，从而使服刑人员消除恐惧心理，进一步坚定其认罪悔罪态度，激发其积极改造信心。

（二）项目可行性。项目绩效目标分析：结合深圳监狱实际，罪犯收押中心计划建设并最终实现“十四个功能区”，按顺序分别为法律文书交接区、引导区、收押侯检区、安检区、物品登记区、清身整理区、信息采集区、多功能等候区、体检区、违禁品展示区、告诫区、多功能综合教育区、心理测评区、警示教育区。

（三）项目实施风险。该项目实施风险主要体现收押期间出现相关系统故障等，造成流程不顺，不能及时将收监新犯信息生成的情况。

三、建设内容及资金来源

（一）土建部分面积1000㎡，协调深圳市建筑工务署变更深圳监狱建筑防水渗漏维修改造工程中关于五号监舍二楼的修缮方案，设置收押侯检区、信息采集区、B超检查室、心理测评区、入监宣誓区等十四个功能区。

（二）根据布局调整，新建安防系统，包含：综合布线，管理间子系统，视频监控、门禁控制、公共广播、应急报警、物防设备等。预算费用为456013.65元，由罪犯改造经费支出。

（三）购买医疗设备，包含：国产便携式彩超诊断仪、多功能心电图诊断仪、多功能血压仪、诊断床等。预算费用450000元，由罪犯改造经费支出。

（四）购买信息采集项目，包含：罪犯综合信息采集系统软件，以及3D人脸采集设备、指静脉采集仪、掌静脉采集仪、指纹采集仪、电子索引屏、智能操作台等硬件设备。预算费用241201.54元，由罪犯改造经费支出。

总投入共计1147215.19元，申请由罪犯改造经费解决。

四、实施条件

在狱政管理办公室成立项目领导小组，负责项目的协调、推进、实施等工作。

组  长：肖家达

副组长：周泽杰

成  员：林旭彬、葛百良、罗勇军、徐君、陈虹东、李平香、黄远鸿、龙剑荣、罗文清、王乐云、刘韶春、苏航、陈小卫。

五、进度及计划安排

（一）市局批复该方案后，监狱按有关程序进行招投标，招投标结束后要求中标单位按合同的有关约定尽快落实工程的装修，产品购置安装调试。

（二）合同签订后即开展工程装修，采购软硬件设备、办公家具，一个月内完成前期工程量，总施工时间控制在两个月以内。

六、主要结论

收押中心是罪犯认识监狱、进入监狱的开始。建设现代化的罪犯收押中心对监狱的教育改造工作及罪犯适应将来的改造生活都具有十分积极的作用。建造现代化的罪犯收押中心，罪犯从这里开始接受现代化的教育改造思想，到分流后进入监区进行现代化的教育改造，各流程实现无缝对接。