深  圳  市  人  民  政  府

行政复议决定书

深府行复〔2018〕155号

申请人：深圳××公司

被申请人：深圳市财政委员会

申请人因不服被申请人于2017年12月19日作出的收回国家金太阳示范工程“深圳比亚迪宝龙工业园光伏发电示范项目”财政补贴资金的行政决定，向本机关申请行政复议，本机关已依法受理。被申请人已向本机关提交了书面答复及作出该具体行政行为的有关证据和依据。本案现已审理终结。

申请人称：2012年8月17日，深圳市发改委向申请人下发了《深圳市社会投资项目核准通知书》（深发改核准[2012]××××号），告知申请人申请的宝龙工业园区内的项目符合深圳市社会投资项目投资核准条件，同意申请人利用宝龙工业园区内的屋顶建设30兆瓦光伏电站。但是，在项目获得批准后，被申请人于2013年10月12日才将财政补贴发放给申请人，申请人的工期严重延误并出现大量违约情况，申请人因此深陷诉讼泥潭。同时，由于比××公司的违约，导致原申请地址上无法安装30MW装机规模，申请人立即向被申请人以及相关部门提出申请，要求更换其他地址。在多次提出请求后，被申请人以及相关部门均未给予申请人以明确答复，无奈之下，为了能够尽快完成项目确定的既定目标，申请人在观澜地区上进行了安装。2016年3月4日，受国家能源局的委托，北京鉴衡认证中心向申请人出具了项目检验报告，报告中载明，宝龙工业园光伏发电示范项目已于2014年6月20日在宝龙工业园及观澜工业园总共建成装机规模12.3406MW。且在获得检验报告的第一时间，申请人立即向深圳市发改委以及被申请人发送了项目清算的请示。然而，被申请人作出的决定只认可了建设在宝龙工业园的5.102MW，并要求退回剩余补贴，并未计算观澜工业园的装机容量。综上所述，申请人认为被申请人作出的决定认定事实不清，证据不充分，故申请行政复议，请求撤销被申请人以深财科〔2017〕×××号《深圳市财政委员会关于收回国家金太阳示范工程“深圳比亚迪宝龙工业园光伏发电示范项目”财政补贴资金的行政决定》作出的具体行政行为。

被申请人答复称：一、被申请人作出深财科〔2017〕×××号行政决定事实认定清楚、证据充分。根据《财政部科技部国家能源局关于做好2012年金太阳示范工作的通知》（财建〔2012〕××号），申请人的母公司北京市××公司（以下简称××集团）申请的“深圳比亚迪宝龙工业园30MWp光伏发电示范项目”列入国家2012年金太阳示范工程。2012年4月，《财政部、科技部、国家能源局关于公布2012年金太阳示范项目目录的通知》（财建[2012]×××号）确定××集团2012年金太阳示范工程规模为30084装机容量（千瓦）。2013年10月12日，被申请人将中央补助资金1.158234亿元拨付给申请人。根据《财政部办公厅 科技部办公厅 国家能源局综合司住房和城乡建设部办公厅关于金太阳和太阳能光电建筑应用示范项目资金清算的补充通知》（财办建〔2015〕113号），取消示范资格收回补助资金的2012年度金太阳示范工程项目，如目前已并网发电，或已完工并能在2016年3月31日前并网发电，按照4元/瓦的补助标准及实际完成装机容量予以资金清算。××集团提供的由北京鉴衡认证中心出具的《太阳能光伏发电系统检验报告》（编号：CGC144690××××）载明，深圳比亚迪宝龙工业园光伏发电示范项目已于2014年6月20日建成装机规模12.3406MW。但是《财政部关于下达可再生能源专项资金用于补助金太阳和太阳能光电建筑应用示范项目的通知》（财建〔2016〕388号）确认“深圳比亚迪宝龙工业园30MWp光伏发电示范项目”审核补助容量5102KW，按财办建〔2015〕×××号4元/瓦的补贴标准清算，项目建设补助资金2040.8万元，在规定期限内未建设完成，应归还预拨中央资金9541.54元。2014年7月3日，申请人退还预拨中央资金611.1771万元，尚有8930.3629万元中央资金未退还。

二、被申请人作出的深财科〔2017〕×××号行政决定适用依据充分。首先，国家能源局财政部科技部印发的《金太阳示范项目管理暂行办法》（国能新能〔2011〕109号）第七条规定：“国家财政、科技和能源主管部门组织专家对申报项目进行评审，并公布示范项目目录。”第十二条规定：“项目单位在项目建成后三个月内，按照国家有关要求完成竣工验收工作，并按要求提出项目审核申请，由省级主管部门上报国家能源、财政和科技主管部门。”第十三条规定：“国家能源、财政和科技主管部门委托相关专业机构，按照有关要求进行项目审核。”第十九条规定：“项目单位未按要求完成项目建设任务，或者审核不合格且重整审核仍不合格的，或者在项目运行年限内未经批准擅自拆除或挪用项目设备的，追回国家补助资金，取消项目单位建设该示范项目和今后申请金太阳示范项目的资格。”其次，《金太阳示范工程财政补助资金管理暂行办法》第十三条规定：“财政部、科技部、国家能源局组织对各省上报项目的技术方案、建设条件、资金筹措等材料进行审核。财政部根据项目的投资额和补助标准核定补助金额，并按70%下达预算，项目完工后，项目业主单位及时向省级财政、科技、能源部门提出项目审核及补助资金清算申请。财政部根据项目实际投资清算剩余补助资金。”第十四条规定：“各类财政部门按照财政国库管理制度等有关规定，拨付补助资金。”再次，申请人并未获得国家能源、财政和科技主管部门同意将“深圳比亚迪宝龙工业园30MWp光伏发电示范项目”部分光伏发电设施建设变更至观澜工业园建设。最后，受国家相关主管部门委托的北京鉴衡认证中心，仅从技术上对光伏发电设施建设出具检验报告，而不能代替国家相关主管部门对项目变更的审批。

三、被申请人作出的深财科〔2017〕×××号行政决定程序合法。被申请人分别于2015年12月和2016年6月收到财政部下达的〔2012〕××号的补充通知及财建〔2016〕×××号的通知。经调查发现存在应向申请人追回项目补贴的情形，被申请人于2017年12月19日根据《金太阳示范工程财政补助资金管理暂行办法》第十三条、第十四条之规定向申请人作出深财科〔2017〕×××号行政决定，程序合法。

综上所述，被申请人根据《金太阳示范工程财政补助资金管理暂行办法》第十三条、第十四条之规定，对申请人作出行政决定，事实清楚，证据充分，程序合法，请求依法驳回申请人的复议请求。

经查：2009年7月16日，财政部、科技部、国家能源局印发《金太阳示范工程财政补助资金管理暂行办法》。

2011年4月1日，国家能源局、财政部、科技部印发国能新能〔2011〕×××号《国家能源局 财政部 科技部关于印发金太阳示范项目管理暂行办法的通知》。

2012年1月18日，财政部、科技部、国家能源局发布财建〔2012〕×××号《财政部 科技部 国家能源局关于做好2012年金太阳示范工作的通知》。

2012年3月23日，深圳市发展和改革委员会、深圳市科技创新委员会及被申请人向财政部、科技部、国家能源局递交深发改函〔2012〕×××号《关于申报2012年金太阳示范项目及有关项目申请调整的函》，其中9个申请列入2012年金太阳示范工作的项目包括深圳比亚迪宝龙工业园30MWp光伏发电示范项目在内，项目装机规模为30084KW，项目所在地区为深圳市龙岗区，项目建设地址为深圳市比亚迪宝龙工业园区。

2012年4月28日，财政部、科技部、国家能源局发布财建[2012]×××号《关于公布2012年金太阳示范项目目录的通知》，确定的2012年金太阳示范工程项目包括深圳比亚迪宝龙工业园光伏发电示范项目，该项目装机容量30084千瓦。

2015年12月21日，财政部办公厅、科学技术部办公厅、国家能源局综合司、住房和城乡建设部办公厅联合发布财办建〔2015〕×××号《关于金太阳和太阳能光电建筑应用示范项目资金清算的补充通知》，该通知中规定对于金太阳示范工程取消示范资格收回补助资金的2012年度项目，如目前已并网发电，或已完工并能在2016年3月31日前并网发电，按照4元/瓦的补助标准及实际完成装机容量予以资金清算。

2016年4月7日，被申请人及深圳市发展和改革委员会、深圳市科技创新委员会向财政部、科技部、国家能源局递交深财科〔2016〕××号《深圳市财政委员会等部门关于金太阳示范项目完工情况的报告》，在报告中称根据北京鉴衡认证中心出具的《太阳能光伏发电系统检验报告》（编号：CGC144690××××），深圳比亚迪宝龙工业园光伏发电示范项目已于2014年6月20日建成，装机规模12.3406MW，其中：宝龙工业区5.0592MW部分在2014年6月20日完工、在2015年9月27日完成并网；硅谷动力文化产业工业园区7.2814MW部分在2014年6月20日完工、在2015年7月1日完成并网。

2016年6月16日，财政部下发财建〔2016〕×××号《财政部关于下达可再生能源专项资金用于补助金太阳和太阳能光电建筑应用示范项目的通知》，该通知中《金太阳和太阳能光电项目补助资金表》载明深圳金太阳项目中比亚迪宝龙工业园光伏发电示范项目的审核补助容量为5102KW。

2017年12月19日，被申请人向申请人作出深财科〔2017〕×××号《深圳市财政委员会关于收回国家金太阳示范工程“深圳比亚迪宝龙工业园光伏发电示范项目”财政补贴资金的行政决定》，认定：申请人是××集团的全资子公司，是“深圳比亚迪宝龙工业园30MWp光伏发电示范项目”的实施主体；2013年10月12日，被申请人将中央补助资金1.158234亿元拨付给申请人；2014年7月3日，申请人退还预拨中央资金611.1771万元；根据财建〔2016〕×××号《财政部关于下达可再生能源专项资金用于补助金太阳和太阳能光电建筑应用示范项目的通知》确认的“深圳比亚迪宝龙工业园30MWp光伏发电示范项目”建成装机容量5102KW，按财办建〔2015〕×××号《关于金太阳和太阳能光电建筑应用示范项目资金清算的补偿通知》规定的4元/瓦的补贴标准清算，该项目建设补助资金为2040.8万元，故申请人尚有8930.3629万元中央资金未退还。因此，根据《金太阳示范工程财政补助资金管理暂行办法》第十三条、第十四条的规定，决定收回“深圳比亚迪宝龙工业园30MWp光伏发电示范项目”中央补助资金8930.3629万元。

随后，被申请人将上述行政决定送达给申请人，申请人对此不服而申请行政复议。

在行政复议期间，被申请人向申请人作出并送达更正告知，对涉案深财科〔2017〕×××号《深圳市财政委员会关于收回国家金太阳示范工程“深圳比亚迪宝龙工业园光伏发电示范项目”财政补贴资金的行政决定》中记载的“2014年7月3日，申请人退还预拨中央资金611.1771万元，尚有8930.3629万元中央资金未退还”更正为“2014年7月3日，申请人退还预拨中央资金611.1779万元，尚有8930.3621万元中央资金未退还”，并将决定收回的中央补助资金由“8930.3629万元”更正为“8930.3621万元”。

本机关认为：在本案中，被申请人根据财政部下发的财建〔2016〕×××号《财政部关于下达可再生能源专项资金用于补助金太阳和太阳能光电建筑应用示范项目的通知》中所审核认定的涉案深圳金太阳项目中比亚迪宝龙工业园光伏发电示范项目的补助容量，按照财办建〔2015〕×××号《关于金太阳和太阳能光电建筑应用示范项目资金清算的补充通知》所规定的补贴标准，对涉案项目进行清算，并根据《金太阳示范工程财政补助资金管理暂行办法》第十三条、第十四条的规定决定向申请人收回“深圳比亚迪宝龙工业园光伏发电示范项目”的中央补助资金8930.3621万元，并无违法或不当。因此，申请人的行政复议申请缺乏事实根据和法律依据，本机关依法不予支持。综上，根据《中华人民共和国行政复议法》第二十八条第一款第（一）项的规定，本机关作出复议决定如下：

维持被申请人深圳市财政委员会对申请人深圳××公司作出的收回国家金太阳示范工程“深圳比亚迪宝龙工业园光伏发电示范项目”财政补贴资金的行政决定。

本复议决定书一经送达，即发生法律效力。申请人如对本复议决定不服，可自收到复议决定书之日起十五日内向有管辖权的人民法院提起诉讼。

深圳市人民政府

2018年4月25日